Bảng đã điền sẵn một phần. Điền vào các ô còn trống (…). PBI nào hợp lý thì cột Cách chốt lại đúng ghi "Giữ nguyên".

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do; Developers thảo luận và chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang. |
| P3 | Hợp lý: Người chọn thấp nhất và cao nhất đã giải thích, sau đó Developers chọn lại đồng loạt 5 SP. | Giữ nguyên. |
| P4 | Chưa hợp lý: Quy trình chọn lại đúng và 13 SP hợp lệ, nhưng ghi chú quy đổi 13 SP = 52 giờ là sai. | Giữ mức 13 SP, xóa ghi chú quy đổi sang giờ. |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Làm rõ quy tắc sử dụng mã với Product Owner trước, sau đó Developers thực hiện Planning Poker và thảo luận, chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang. |